### Etapa 1: Planificación y Preparación (Día 1)

Objetivo: Entender los requisitos, preparar el entorno, y organizar las tareas.

- Tareas:

  - Leer y analizar el desafío completo.

  - Crear un repositorio en GitHub con un .gitignore adecuado.

  - Definir las funcionalidades básicas:

    - Mostrar el menú.

    - Tomar pedidos.

    - Responder preguntas frecuentes.

  - Esquematizar el flujo del bot y las interacciones principales.

  - Crear un archivo .env.example para las variables necesarias (e.g., conexión a MongoDB).

  - Escribir un plan inicial para la base de datos (colecciones para productos y pedidos).

### Etapa 2: Configuración Inicial del Proyecto (Día 2 - 4)

Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo y crear la estructura básica.

- Tareas:

  - Inicializar el proyecto con Node.js (npm init).

  - Instalar dependencias básicas:

    - Backend: express, mongoose, dotenv.

    - Testing: jest, supertest (si decides agregar tests).

  - Configurar la conexión a MongoDB.

  - Crear una API básica con los siguientes endpoints:

    - GET /menu: Devuelve el menú.

    - POST /pedido: Registra un pedido.

    - GET /faq: Responde preguntas frecuentes.

  - Crear datos de ejemplo para la base de datos (menu, preguntas frecuentes).

### Etapa 3: Implementación del Backend (Día 5 - 10)

Objetivo: Desarrollar el backend del chatbot.

- Tareas:

  - Configurar las rutas de la API y controladores:

    - Endpoints para menu, pedidos y faq.

  - Crear un modelo en Mongoose para los productos y pedidos.

  - Implementar lógica para manejar mensajes del chatbot:

    - Respuestas dinámicas según la entrada del usuario.

  - Validar y manejar errores en los endpoints (e.g., pedidos incompletos, datos inválidos).

### Etapa 4: Creación de la Interfaz con React (Día 11 - 15)

Objetivo: Crear una interfaz funcional para probar el chatbot.

- Tareas:

  - Inicializar el proyecto de React.

  - Diseñar una interfaz simple con:

    - Un campo de texto para interactuar con el bot.

    - Un área para mostrar respuestas.

  - Conectar la interfaz al backend usando axios o fetch.

  - Implementar las interacciones principales:

    - Solicitar el menú.

    - Realizar un pedido.

    - Hacer preguntas frecuentes.

### Etapa 5: Refinamiento y Bonus Points (Día 16 - 18)

Objetivo: Mejorar el proyecto con pruebas y manejo de errores.

- Tareas:

  - Pruebas:

    - Escribir pruebas unitarias para los controladores.

    - Probar los endpoints con herramientas como Postman o Supertest.

  - Errores:

    - Agregar mensajes claros para errores comunes (e.g., "pedido inválido", "menú no disponible").

  - Revisar el código y refactorizar si es necesario.

### Etapa 6: Documentación y Entrega (Día 19 - 21)

Objetivo: Preparar los entregables del proyecto.

- Tareas:

  - Escribir el archivo README.md con:

    - Instrucciones de instalación y ejecución.

    - Ejemplos de mensajes que entiende el bot.

    - Lista de endpoints disponibles.

  - Crear un archivo con datos de ejemplo (seed.js o similar) y documentar cómo cargarlo en MongoDB.

  - Especificar cómo correr los tests (si los hiciste).

  - Revisar el repositorio y asegurarte de que cumpla con los requisitos.

### Consejos Finales

- Dedica tiempo al diseño del flujo del bot al inicio para evitar retrabajos.

- Haz commits frecuentes y descriptivos en tu repositorio.

- Prueba todo de manera iterativa para garantizar que cada etapa funcione antes de avanzar.